# Relatório Semanal de Progresso – Projeto Fénix

Data: 28 de Agosto de 2025

Gestor do Projeto: Sofia Almeida

**Status Geral:** Amarelo (Atenção necessária em pontos específicos)

## Resumo Executivo

A semana foi focada na finalização do protótipo da UI e na integração da API de pagamentos. Ambos os marcos foram concluídos com sucesso. No entanto, surgiu um risco relacionado ao atraso na entrega de hardware, que necessita de atenção da gestão.

## Marcos (Milestones) Atingidos

* Finalização do protótipo do UI/UX da app mobile.
* Conclusão da fase de testes de integração da API de pagamentos.

## Riscos e Impedimentos

**Atraso na entrega do hardware:** O fornecedor Y informou um possível atraso de 10 dias na entrega dos servidores de stress. Isso pode impactar o cronograma dos testes de performance planejados para a primeira semana de setembro.

## Decisões Necessárias

Aprovação do orçamento extra de €5.000 para licenciamento de software de segurança avançada, conforme proposta enviada por e-mail.